

**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От** | **13.10.2016 г.** |  | **№** | **410-п** |
|  |  | г. Вичуга |  |  |

**Об утверждении муниципальной программы Вичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вичугского муниципального района Ивановской области от 11.10.2013 № 1079-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вичугского муниципального района Ивановской области», а также в целях совершенствования программно – целевого планирования, администрация Вичугского муниципального района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программуВичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2.Постановление администрации Вичугского муниципального района от 13.10.2014 года № 971-п «Об утверждении муниципальной программы Вичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Вичугского муниципального района Ивановской области»» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов Вичугского муниципального района «Вестник органов местного самоуправления Вичугского муниципального района» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вичугского муниципального района в сети интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вичугского муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту и связи Белоуса М. А.

**Врио главы администрации**

**Вичугского муниципального района Ю.В. Кутузов**

# Приложение к постановлению администрации

Вичугского муниципального района

от 13.10.2016 № 410-п

**Муниципальная программа**

**Вичугского муниципального района Ивановской области**

**«Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области**

**объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального хозяйства»**

1. **Паспорт муниципальной программы Вичугского муниципального района**

**Ивановской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального хозяйства |
| Срок реализации программы | 2017-2020 г.г. |
| Исполнители программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Вичугского муниципального района  Комитет имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие газификации Вичугского муниципального района  2. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, общественных колодцев и мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района  3. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района |
| Цели программы | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг;  2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  3. Повышение эффективности управления коммунальным хозяйством;  4. Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района Ивановской области природным газом. |
| Задачи программы | 1. Повысить качество и доступность предоставляемых коммунальных услуг населению Вичугского муниципального района;  2. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;  3. Снизить долю ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  4. Улучшить качество жизни населения Вичугского муниципального района;  5. Укрепить энергетическую безопасность района и улучшить экологическую обстановку. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;  2. Уровень газификации природным газом. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 – 571,8 тыс. руб.  2018 – 342,3 тыс. руб.  2019 – 342,3 тыс. руб.  2020 – 342,3 тыс. руб.  - федеральный бюджет:  2017 – 0,0 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб.  - областной бюджет:  2017 – 0,0 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб.  - районный бюджет:  2017 – 571,8 тыс. руб.  2018 – 342,3 тыс. руб.  2019 – 342,3 тыс. руб.  2020 – 342,3 тыс. руб. |
| Основные мероприятия программы | 1. Строительство газопроводов;  2. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры;  3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемый результат реализации программы | 1. Сократится уровень износа коммунальной инфраструктуры;  2. Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области достигнет 92,0 процента. |

### 2. Общие положения

Муниципальная программа Вичугского муниципального района «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального хозяйства» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с:

- Постановлением администрации Вичугского муниципального района от 11.10.2013 г. № 1079-п « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вичугского муниципального района Ивановской области»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 323;

- Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050;

- Государственной программой Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилижно- коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458 - п;

- Стратегией социально-экономического развития Вичугского муниципального района Ивановской области.

### 3. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы

**3.1. Уровень газификации природным газом населенных пунктов**

**Вичугского муниципального района**

На территорий района, в соответствии с разработанной схемой газификации, газифицировано 24 населенных пунктов и 147 населенных пунктов не газифицированы.

**Газифицированные населенные пункты:**

поселок Каменка; поселок Новописцово; поселок Старая Вичуга.

Октябрьское сельское поселение с. Красный Октябрь, д. Кирикино, д. Цепики (3).

Сошниковское сельское поселение: д. Сошники, д. Янино (2).

Сунженское сельское поселение: д. Воробьево, д. Косачево, д. Кузнецово, д. Луховец, д. Марфино, д. Потехино, д. Путковская, д. Семигорье, д. Стрелка, д. Чертовищи, д. Хреново, д. Яшино, д. Демидово, д. Артюшино, д. Волково, д. Борщевка (16).

**Не газифицированные населенные пункты:**

Новописцовское городское поселение: д. Афоново, д. Ивашево (2);

Октябрьское сельское поселение в составе сел: Дачное, Золотилово, деревень: Березово, Бородкино, Бортиха, Вандышево, Васильково, Гаврилково, Дюдяково, Жеребчиха, Захариха, Золотовка, Казаркино, , Копылиха, Корнево, Ломы Большие, Максимково, Мартыниха, Морозиха, Новошино, Овечкино, Олтухово, Осиновка, Погорелка, Починок, Прислониха, Раменье, Ропотово, Селиванцево, Синие Гари, Сопегино, Старая Гольчиха, Старостино, Старцево, Струбищи, Терехово, Тимошиха, Токарево, Шехолдино (39);

Сошниковское сельское поселение в составе сел: Раздолье, Семеновское, деревень: Андрюшниково, Анчигорово, Бабино, Булатиха, Волынево, Вьялиха, Гайдарово Большое, Долматиха, Дуравино, Жеребцово, Забельское, Закатново Новое, Закатново Старое, Залесье, Зарубино, Ильино, Исуповская, Камешки, Кашино, Клыгинская, Клюшино, Комольцево, Коровино Верхнее, Коровино Нижнее, Котельцы, Курдино, Куркуново, Лазуниха, Макатово, Никоново, Овиново, Окулово, Пандино, Писцово Новое, Ратманиха, Репрево, Рожство, Сельцо, Сенино, Скалинка, Сонино, Сорокино, Сосуны, Тольково, Тропинское, Устиново, Федяево, Харино, Харламиха, Шалдово, Юрино (53);

Сунженское сельское поселение в составе деревень: Абабково, Анкино, Боровитиха, Борутиха, Боры, Братилово, Быстри, Васьково, Вехтево, Галуевская, Гридинская, Глухово, Гольцовка, Дягелиха, Ежовка, Жирятино, Заболотье, Избищи, Кадыево, Канино, Карабаново, Киндяково, Клеопино, Клиновец, Козиха, Красные Горы, Кученево, Левино, Лемешиха, Матвеиха, Насакино, Настасьино, Нефедово, Никоновская, Никулино, Пешково, Погорелка, Райково, Растворово, Рокотово, Рошма, Рычковская, Савинская, Скоморошки, Сокериха, Степаниха, Сунжа, Хохлята, Шалдово, Шляйково, Щетниково Большое, Щетниково Малое, Яснево (53).

#### 3.2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

Коммунальное хозяйство Вичугского муниципального района в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным уровень износа сетей водопровода порядка 80%, сетей канализации 80%, тепловых сетей — 70%. Около 50% основных фондов полностью отслужили свой срок.

Благоустройство жилищного фонда и оснащенность социальных объектов инженерными коммуникациями (водоснабжение, газоснабжение, канализация) составляет 53,7%.

Ряд территорий района имеют низкий уровень благоустройства жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением.

Объекты инженерной коммунальной инфраструктуры неравномерно размещены по территории района. Часть населенных пунктов в сельских поселениях вообще не получают определенные виды жизненно важных услуг.

Для улучшения качества жизни населения Вичугского муниципального района, экологической обстановки, инвестиционной привлекательности района необходимо продолжать проводить мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению действующих объектов коммунальной инфраструктуры и строительству новых объектов.

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района природным газом | | | | | |
| 1.1. | Уровень газификации  природным газом | % | 58 | 65 | 68 | 68 |
| 2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 2.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 56 | 54 | 54 | 52 |

### 4. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора**  **(показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района природным газом | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень газификации  природным газом | % | 58 | 65 | 68 | 68 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| 2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 49 | 49 |

Пояснения к таблице:

- отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.1 определяются следующим образом:

И5.1 = К1 : К х 100%, где

И5.1 - уровень газификации сетевым природным газом (процентов);

К1 - количество подключенных к сетевому газу заселенных домовладений (квартир) в поселениях Вичугского муниципального района Ивановской области (единиц);

К - количество заселенных домовладений (квартир) в поселениях Вичугского муниципального района Ивановской области (единиц);

Значения К1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Вичугского муниципального района;

Значения К определяются по данным официального статистического наблюдения.

- отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.1. программы определяются по данным управленческого учета, осуществляемого администрацией Вичугского муниципального района;

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов.

К 2020 году уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства Вичугского муниципального района Ивановской области сократится до 42 процентов с 56 процентов в 2013 году.

Ежегодно будет повышаться уровень газификации населенных пунктов Вичугского муниципального района, который достигнет к 2020 году 92 процентов.

Вместе с тем, достижение указанных результатов будет невозможно без соответствующего софинансирования расходов со стороны областного бюджета, внебюджетных источников, а также финансового участия Вичугского муниципального района.

### 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

**Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Таблица 3

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **Программа, всего** | | **571,8** | **342,3** | **342,3** | **342,3** |
| **бюджетные ассигнования** | | **571,8** | **342,3** | **342,3** | **342,3** |
| **- федеральный бюджет** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- областной бюджет** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- бюджет района** | | **571,8** | **342,3** | **342,3** | **342,3** |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие газификации Вичугского муниципального района»** |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 170,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | 170,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, территорий общего пользования кладбищ в Вичугском муниципальном районе»** |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования | 401,8 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | 401,8 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| 3 | **Подпрограмма «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района»** |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1 к муниципальной программе Вичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального хозяйства»

### Подпрограмма

### «Развитие газификации Вичугского муниципального района»

#### 1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Специальная |
| Наименование подпрограммы | Развитие газификации Вичугского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Вичугского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2020 г.г. |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района природным газом |
| Задачи  подпрограммы | 1. Улучшить качество жизни населения Вичугского муниципального района;  2. Укрепить энергетическую безопасность района и улучшить экологическую обстановку. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 – 170,00 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб.  в том числе:  -областной бюджет:  2017 – 0,0 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб.  - районный бюджет:  2017 – 170,00 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие подпрограммы | Строительство газопроводов. |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области достигнет 92,0 процента. |

#### 2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2017-2020 годов на территории Вичугского муниципального района будет построено и введено в эксплуатацию 52,53 километров распределительных газопроводов по населённым пунктам Вичугского муниципального района. Это позволит газифицировать 531 дом. Также в рамках данной подпрограммы будет осуществляться строительство 4 газовых блочно-модульных котельных мощностью от 0,1 до 0,42 МВт. (д. Золотилово, д. Гаврилково, д. Ломы Большие) вследствие чего, появится техническая возможность для использования природного газа в качестве топлива коммунально-бытовыми и производственными котельными.

Наибольшая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы, будет достигнута при участии организаций ОАО «Газпром».

Повышение уровня газификации жилого фонда и строительство новых котельных будет способствовать улучшению качества жизни населения Вичугского муниципального района, снижению затрат на отопление жилых домов и обеспечение других бытовых нужд.

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестиционных площадок на территории района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора**  **(показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района природным газом | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень газификации  природным газом | % | 58 | 65 | 68 | 68 | 88 | 89 | 90 | 92 |

#### 3. Мероприятия Подпрограммы

#### Настоящая Подпрограмма предусматривает продолжение реализации мероприятий по проектированию и строительству газовых сетей и газификации объектов социальной инфраструктуры муниципальной подпрограммы «Развитие газификации Вичугского муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Вичугского муниципального района Ивановской области» на 2014 – 2017 г.г.

#### Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и технического перевооружения котельных и тепловых сетей в Вичугском муниципальном районе.

#### Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района на разработку проектной документации на строительство объектов газификации; строительство распределительных газопроводов; строительство, капитальный ремонт и реконструкцию сетей теплоснабжения, а также строительство новых газовых блочно-модульных котельных и перевод на газ существующих котельных для отопления объектов социальной инфраструктуры; строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных.

Предоставление и расходование Субсидий будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным приложением 1 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации мероприятий с предоставлением Субсидий – с 2014 по 2017 год.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы**

Таблица 2

(тыс. руб.)

| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство газовых блочно-модульных котельных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора муниципальный образований Ивановской области.

Обязательным условием участия Вичугского муниципального района в реализации подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» является наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) по газификации Вичугского муниципального района.

##### На муниципальном уровне предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- ежегодное выделение средств из бюджета Вичугского муниципального района на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- подготовка заявок на обеспечение средств субсидий, необходимых для финансирования за счет средств областного бюджета;

- соблюдение требований Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципальных района на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Вичугского муниципального района, приведенного в приложении к настоящей Подпрограмме;

- ввод в эксплуатацию объектов и мощностей, на строительство (реконструкцию) которых выделялись Субсидии;

- целевое и эффективное использование Субсидий.

При этом администрация Вичугского муниципального района обязана:

- отразить средства Субсидии, выделенные на софинансирование объектов, в доходной части своего бюджета;

- обеспечить оплату выполненных работ (услуг) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение к подпрограмме «Развитие газификации Вичугского муниципального района»

#### Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной

#### инфраструктуры Вичугского муниципального района

1. Субсидии предоставляются бюджету Вичугского муниципального района в целях реализации мероприятий по газификации населенных пунктов Вичугского муниципального района:

-на реализацию мероприятий по газификации населенных пунктов Вичугского муниципального района;

-на разработку (корректировку) проектной документации на строительство объектов газификации;

-на строительство объектов газификации;

-на строительство распределительных газопроводов;

-на строительство новых газовых котельных и перевод на газ существующих котельных для отопления объектов социальной инфраструктуры;

-на газификацию природным газом муниципального жилищного фонда (домовладения и квартиры).

Предоставление и расходование Субсидий осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

2. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются бюджету Вичугского муниципального района на следующих условиях:

-наличие в бюджете Вичугского муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета. Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: **не более 99%** за счет средств областного бюджета и **не менее 1%** за счет средств бюджета района;

-наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию на территории Вичугского муниципального района мероприятий по разработке (корректировке) проектной документации и газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Вичугского муниципального района.

3. Распределение Субсидий осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», входящих в соответствующие муниципальные программы муниципальных образований Ивановской области (далее - Отбор).

4. Для участия в Отборе администрация Вичугского муниципального района направляет в Департамент сводную Заявку, составленную по форме согласно приложению к настоящему Порядку, подписанную главой администрации Вичугского муниципального района, включающую в себя в том числе Заявки поселений, входящих в состав данного муниципального района.

5. Прием Заявок Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области осуществляется с 15 сентября по 15 ноября года, в котором составляется бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

6. Заявка должна содержать перечень Инвестиционных проектов Вичугского муниципального района, в отношении каждого из которых должны быть указаны:

-по объектам строительства распределительных газопроводов, новых газовых котельных, перевода на газ существующих котельных для отопления объектов социальной инфраструктуры, газификации муниципального жилого фонда - наименование Инвестиционного проекта, указанное в положительном заключении государственной экспертизы на соответствующую проектную документацию;

-по разработке (корректировке) проектной документации на строительство объектов газификации - наименование Инвестиционного проекта, указанное в техническом задании на выполнение работ по разработке (корректировке) проектной документации;

-наименование получателя Субсидий;

-технические характеристики объекта капитального строительства, реализация которого предусмотрена Инвестиционным проектом (далее - объект капитального строительства);

-реквизиты правового акта, которым утверждена муниципальная программа;

-реквизиты правового акта об утверждении проектной документации на объект капитального строительства;

-реквизиты положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях), заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

-сметная стоимость объектов капитального строительства в утвержденных ценах/расчетная стоимость проектных работ в текущих ценах;

-год начала реализации Инвестиционного проекта;

-процент готовности объекта капитального строительства (в случае, если объект капитального строительства является объектом незавершенного строительства);

-объем фактически выполненных работ по реализации Инвестиционного проекта на 1 января текущего года;

-остаточная стоимость Инвестиционного проекта в текущих ценах;

-плановый объем финансирования Инвестиционного проекта, в разрезе источников финансирования: за счет средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета.

К Заявке должны быть приложены:

а) документы, подтверждающие исполнение условий предоставления Субсидии:

-письменное обязательство муниципального образования Ивановской области по софинансированию из бюджета муниципального образования Ивановской области заявленных Инвестиционных проектов;

-копия муниципальной программы;

б) информация о социальном эффекте от реализации Инвестиционного проекта в произвольной форме;

в) в отношении объектов строительства распределительных газопроводов и новых газовых котельных, перевода на газ существующих котельных для отопления объектов социальной инфраструктуры, газификации муниципального жилищного фонда прилагаются следующие документы:

-копии положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях) (при наличии);

-копия заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

г) в отношении разработки (корректировки) проектной документации прилагаются следующие документы:

-копия технического задания на выполнение работ по разработке (корректировке) проектной документации;

-справка-расчет затрат по разработке (корректировке) проектной документации, выполненная проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к данным видам работ.

Копии документов представляются на бумажном носителе, сброшюрованные в одну папку в указанной очередности и скрепленные печатью органа местного самоуправления муниципального образования Ивановской области.

Ответственным за формирование заявки для предоставления субсидий в администрации Вичугского муниципального района является отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи.

7. Отбор осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, в соответствии с плановыми объемами инвестиций за счет средств областного бюджета в текущем году, указанными в Заявках муниципальных образований Ивановской области и утвержденных постановлением Правительства Ивановской области.

8. Предоставление Субсидий Вичугскому муниципальному району осуществляется в следующем порядке:

Предоставление Субсидий Вичугскому муниципальному району осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п "О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области" (далее - Правила).

Предоставление Субсидий бюджету района осуществляется Департаментом в соответствии с соглашениями, заключенными между Департаментом и администрацией Вичугского муниципального района (далее - Соглашение), содержащими:

а) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования Субсидии и обязательства по их достижению;

в) перечень Инвестиционных проектов;

г) график выполнения мероприятий по разработке (корректировке) проектной документации и (или) газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры;

д) обязательства Вичугского муниципального района по согласованию с Департаментом муниципальной программы, софинансируемой за счет средств областного бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляются Субсидия;

е) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования Субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по разработке (корректировке) проектной документации и (или) газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Вичугского муниципального района;

з) порядок осуществления контроля за выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением;

и) последствия недостижения установленных значений показателей результативности использования Субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по разработке (корректировке) проектной документации и (или) газификации населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры.

Соглашение заключается на основании нормативного правового акта Правительства Ивановской области, утверждающего распределение Субсидий.

Форма Соглашения утверждается приказом Департамента.

Предоставление Субсидий осуществляется Департаментом на основании следующих документов:

-заявки на предоставление Субсидии, предоставляемой в произвольной форме, в пределах объема средств, предусмотренного для предоставления Субсидии;

-заверенных в установленном порядке копий муниципального контракта, иных договоров, заключенных в целях реализации Инвестиционного проекта;

-документа, подтверждающего долю софинансирования;

-документов о стоимости и объемах выполненных работ (услуг), иных документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат в соответствии с требованиями, установленными Соглашением.

При этом условием предоставления Субсидии является осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей включительно муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов местного самоуправления, Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области.

Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области осуществляется в сумме, соответствующей объему выполненных работ (сумме аванса), в пропорции согласно пункту 2 настоящего Порядка.

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Вичугского муниципального района представляет в Департамент ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета муниципального образования Ивановской области, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме, определенной Соглашением, с приложением соответствующих документов.

В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения администрацией Вичугского муниципального района условий ее предоставления к администрации применяются бюджетные меры принуждения в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке Субсидий этот остаток в соответствии с решением Департамента может быть использован администрацией Вичугского муниципального района в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии.

Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом в порядке, установленном Федеральным казначейством, на счета управления Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Вичугского муниципального района.

#### Приложение к порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Вичугского муниципального района

**Заявка на получение субсидий на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ годы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования Ивановской области)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование получателя субсидий | Наименование, номер и дата распоряжения об утверждении муниципальной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов | Технические характеристики объекта капитального строительства | Номер и дата распоряжения об утверждении проектной документации | Номер и дата положительного заключения гос. экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, заключения о достоверности сметной стоимости | Сметная стоимость объекта по утвержденной проектной документации | Год начала строительства | % готовности объекта незавершенного строительства на 1 января текущего года | Объем фактически выполненных работ на 1 января текущего года | Остаточная стоимость объекта в текущих ценах | Плановый объем финансирования | | | | | | | | | | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | | | | плановый период | | | | | | | |
| первый год | | | | второй год | | | |
| всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Глава Вичугского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /расшифровка подписи/**

**(подпись)**

Приложение 2 к муниципальной программе Вичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального хозяйства»

### Подпрограмма

### « Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, общественных колодцев и мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района»

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Специальная |
| Наименование подпрограммы | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, общественных колодцев и мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2020 г.г. |
| Цели подпрограммы | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Задачи  подпрограммы | 1. Улучшить качество жизни населения Вичугского муниципального района;  2. Повысить доступность услуг коммунальной сферы;  3. Снизить уровень износа и потери в сетях на объектах коммунального хозяйства |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 – 401,8 тыс. руб.  2018 – 342,3 тыс. руб.  2019 – 342,3 тыс. руб.  2020 – 342,3 тыс. руб.  в том числе:  - районный бюджет:  2017 – 401,8 тыс. руб.  2018 – 342,3 тыс. руб.  2019 – 342,3 тыс. руб.  2020 – 342,3 тыс. руб. |
| Основное мероприятие подпрограммы | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |

#### 2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района Ивановской области. Это будет способствовать повышению качества коммунальных услуг, а также улучшению экологической ситуации на территории Вичугского муниципального района Ивановской области.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора**  **(показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 49 | 49 |

#### 3. Мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из бюджета Вичугского муниципального района Ивановской области для реализации мероприятий по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры, в целях:

-ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района Ивановской области;

-техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования, газопроводов и катодных станций;

-оплата потребленной электроэнергии катодными станциями;

-разработка, корректировка ПСД, а также строительство объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района Ивановской области;

-содержание территорий общего пользования кладбищ, расположенных в Вичугском муниципальном районе.

Мероприятия по Подпрограмме установлены представлены в таблице 2 приложения 2 к муниципальной программе Вичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Срок реализации мероприятия – с 2017 по 2020 года.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы**

Таблица 2

(тыс. руб.)

| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | | 401,8 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| бюджетные ассигнования | | 401,8 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| - областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | | 401,8 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| 1 | Содержание территории общего пользования кладбищ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Содержание пешеходного перехода | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3 | Ремонт общественных питьевых колодцев | 159,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Оплата потребленной электроэнергии катодными станциями | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 5 | Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования и газопроводов, катодных станций | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |

Приложение к подпрограмме «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, общественных колодцев и мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района»

#### Порядок предоставления и распределения средств из бюджета Вичугского муниципального района Ивановской области

1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Вичугского муниципального района Ивановской области по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района (далее – Финансирование, Мероприятия), в целях:

- ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района Ивановской области;

- техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования, газопроводов и катодных станций;

- оплата потребленной электроэнергии катодными станциями;

- разработка, корректировка ПСД, а также строительство объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Вичугского муниципального района Ивановской области;

- содержание территорий общего пользования кладбищ, расположенных в Вичугском муниципальном районе.

Предоставление и распределение Средств осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

2. Главным распорядителем Средств является Комитет имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района Ивановской области.

3. Комитет имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района Ивановской области направляет заявку на выполнение мероприятий Подпрограммы в отдел финансов администрации Вичугского муниципального района Ивановской области.

Распределение Средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Отдел финансов администрации Вичугского муниципального района Ивановской области перечисляет средства на счет Главного распорядителя средств - Комитета имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района Ивановской области, который направляет их на мероприятия Подпрограммы.

Приложение 3 к муниципальной программе Вичугского муниципального района Ивановской области «Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области объектами инженерной инфраструктуры и услугами коммунального хозяйства»

**Подпрограмма**

**«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры**

**Вичугского муниципального района»**

#### Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Специальная |
| Наименование подпрограммы | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Вичугского муниципального района |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2020 г.г. |
| Цели подпрограммы | 1.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  2.Снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. |
| Задачи  подпрограммы | 1. Улучшить качество жизни населения Вичугского муниципального района;  2. Повысить доступность услуг коммунальной сферы;  3. Снизить уровень износа и потери в сетях на объектах коммунального хозяйства |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб.  в том числе:  - областной бюджет:  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб.  - районный бюджет:  2017 – 0 тыс. руб.  2018 – 0 тыс. руб.  2019 – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |

#### 2. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит:

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района;

- улучшение качества жизни населения Вичугского муниципального района посредством увеличения обеспеченности населения объектами коммунальной инфраструктуры, и как следствие оказанием качественных коммунальных услуг;

- повышение доступности услуг коммунальной сферы.

#### 3. Мероприятия Пподпрограммы

Настоящая Подпрограмма реализуется посредством следующих мероприятий:

- "Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры".

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и осуществляется в соответствии с порядком, установленным приложением 1 к подпрограмме.

- "Мероприятия по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения".

Мероприятие предусматривает предоставление субсидий бюджету Вичугского муниципального района на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения и осуществляется в соответствии с порядком, установленным приложением 2 к подпрограмме.

Срок реализации мероприятий - 2017 - 2020 годы.

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы**

Таблица 1

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Подпрограмма, всего | | 9 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования | | 9 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет \* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - районный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области.

Приложение 1 к подпрограмме «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района»

#### Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1. Субсидии предоставляются бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (далее – Субсидии, Мероприятия), в целях:

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения котельных и тепловых сетей;

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов электроснабжения и электрических сетей;

- строительства, реконструкции и капитального ремонта инженерных тепловых сетей в рамках реализованных и реализуемых инвестиционных проектов;

- завершения строительства объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых в 2008 - 2013 годах осуществлялось в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области" областной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

- завершения разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, финансирование которых в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы;

- завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, финансирование которых в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы;

- вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения;

- приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры;

- ремонта оборудования (имущества), пусковых наладочных работ, изготовления экспертизы промышленной безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры.

2. Субсидии предоставляются при условии финансирования за счет средств бюджета Вичугского муниципального района (далее – бюджета района) и средств внебюджетных источников.

Софинансирование за счет средств областного бюджета и района составляет 99:1 при условии не менее 55% финансирования Мероприятий за счет средств внебюджетных источников.

Софинансирование за счет средств областного бюджета и бюджета района завершения строительства объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых в 2008 - 2013 годах осуществлялось в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CA6E39B4958BACB66EB8D1DC5B97411C3F6E788F95E253AF90FE974139FDF4FCC2FD5k0L) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области" областной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CA6E39B4958BACB66EB8D1DC2BF7715C3F6E788F95E253AF90FE974139FDF4FCC2FD5k7L) "Жилище" на 2002 - 2010 годы и [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CA6E39B4958BACB66EB8D1EC0BA7313C3F6E788F95E253AF90FE974139FDF4FCC2FD5k4L) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CA6E39B4958BACB66EB8D1EC4BD7A12C3F6E788F95E253AF90FE974139FDF4FCC2ED5kDL) Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы; завершения разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, финансирование которых в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы; завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, финансирование которых в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы, составляет 99:1.

Софинансирование за счет средств областного бюджета и района вывода из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения, приобретения в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры, ремонта оборудования (имущества), пусковых наладочных работ, изготовления экспертизы промышленной безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры составляет 99,9:0,1.

3. Распределение Субсидий осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее - Департамент) по результатам отбора муниципальных образований Ивановской области (далее - Отбор).

4. Отбор осуществляется Департаментом ежегодно, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной Подпрограммы на текущий финансовый год.

5. Извещение о проведении Отбора за пять дней до даты проведения Отбора публикуется на сайте Департамента.

Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие сведения:

- наименование и адрес организатора Отбора - Департамента;

- место и сроки подачи заявок по участию в Отборе;

- место и время проведения Отбора;

- контактную информацию организатора Отбора.

6. Для участия в Отборе отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в срок, указанный в извещении о проведении Отбора, направляет в Департамент по указанному им адресу:

а) заявку на участие в Отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку, в которой должны быть указаны:

- наименование объекта, бюджетное финансирование которого предполагает Мероприятие;

- наименование получателя Субсидий;

- плановые источники финансирования Мероприятия: средства областного бюджета, средства бюджета района, средства внебюджетных источников;

- описание эффекта от реализации Мероприятия, в том числе с указанием основных (существенных) показателей реализации данного Мероприятия;

в) документы, подтверждающие намерение частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании Мероприятия;

г) документы, подтверждающие финансирование Мероприятий, реализация которых осуществлялась в 2008 - 2013 годах в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=3D7017499EAE06CEEC4EA3C03A2A3F954F5CDC2862B9A51AAB251DB6362AAB4CEC534480083041AAD8EF095Bs5L) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ивановской области" областной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=3D7017499EAE06CEEC4EA3C03A2A3F954F5CDC2862BEA319AF251DB6362AAB4CEC534480083041AAD8EF095Bs2L) "Жилище" на 2002 - 2010 годы и [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=3D7017499EAE06CEEC4EA3C03A2A3F954F5CDC2861BCA61DA9251DB6362AAB4CEC534480083041AAD8EF095Bs1L) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=3D7017499EAE06CEEC4EA3C03A2A3F954F5CDC2861B8A114A8251DB6362AAB4CEC534480083041AAD8EF085Bs8L) Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы, с указанием объема незавершенных работ и остаточной сметной стоимости;

д) документы, подтверждающие финансирование Мероприятий, реализация которых осуществлялась в 2013 году в рамках долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=3D7017499EAE06CEEC4EA3C03A2A3F954F5CDC2861B7A618AD251DB6362AAB4CEC534480083041AADAE90C5Bs7L) Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы, с указанием объема незавершенных работ и остаточной сметной стоимости;

е) документы, подтверждающие стоимость реализации Мероприятия или произведенные затраты на ремонт оборудования (имущества), пусковых наладочных работ, изготовление экспертизы промышленной безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры;

ж) копии правоустанавливающих документов на объекты коммунальной инфраструктуры.

7. Муниципальные образования допускаются к участию в Отборе при реализации следующих мероприятий:

- представление обращения главы Вичугского муниципального района о выделении Субсидии;

- представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Распределение субсидий муниципальным образованиям между муниципальными образованиями ивановской области осуществляется в пределах утвержденного объема финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета ивановской области в текущем году и утверждается постановлением Правительства Ивановской области.

9. Предоставление Субсидий муниципальным образованиям осуществляется в следующем порядке:

Средства для предоставления Субсидий перечисляются Департаментом финансов Ивановской области на лицевой счет Департамента, открытый в управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Департамент перечисляет Субсидию в установленном порядке на счет по учету средств Вичугского муниципального района, открытый управлению Федерального казначейства по Ивановской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Ивановской области.

Учет операций, связанных с использованием Субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в управлении Федерального казначейства по Ивановской области.

Субсидии предоставляются на основании заключаемого соглашения между Департаментом и администрацией Вичугского муниципального района о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), содержащего следующие положения:

а) целевое назначение Субсидии;

б) размер предоставляемой Субсидии;

в) условия предоставления и расходования Субсидии;

г) обязательство Вичугского муниципального района о представлении по формам и в сроки, установленные Департаментом, отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из Соглашения;

д) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;

е) ответственность сторон за нарушение Соглашения.

При поступлении Субсидий из областного бюджета в бюджет Вичугского муниципального района Ивановской области отдел финансов администрации Вичугского муниципального района Ивановской области перечисляет поступившие средства на счет Главного распорядителя средств – Комитета имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района Ивановской области, которые в пятидневный срок направляют их на лицевые счета организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий.

10. Расходование средств, полученных от администрации Вичугского муниципального района Ивановской области, а также отбор инвесторов для привлечения средств внебюджетных источников на реализацию Мероприятий проводится организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация Мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

11. Контроль за целевым использованием средств организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация Мероприятий, осуществляется администрацией Вичугского муниципального района Ивановской области. Ответственность за целевое расходование средств в организации возлагается на руководителя данной организации.

12. Контроль за соблюдением Вичугского муниципального района Ивановской области настоящего Порядка осуществляется Департаментом - главным распорядителем средств областного бюджета и службой государственного финансового контроля Ивановской области.

#### Приложение 1 к Порядку предоставления

#### и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

**ЗАЯВКА**

**для участия в отборе для предоставления субсидий бюджетам**

**муниципальных образований Ивановской области**

**для реализации мероприятий по модернизации объектов**

**коммунальной инфраструктуры**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ивановской области)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование уполномоченного органа местного самоуправления**

**муниципального образования Ивановской области)**

заявляет о намерении участвовать в отборе для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, для чего представляет на рассмотрение следующие мероприятия (в порядке их приоритетности):

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Год начала проведения работ/год ввода объекта в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта в утвержденных ценах/в текущих ценах | Объем незавершенных работ на 01.01 текущего года (переходящие объекты) | Запланировано на текущий год | | | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Глава**

**муниципального образования**

**(ФИО, подпись, дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ответственный исполнитель**

**(должность, ФИО, телефон, электронный адрес, подпись, дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

#### Приложение 2 к Порядку предоставления

#### и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

**ОТЧЕТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ивановской области)**

**об использовании средств, предоставленных из областного**

**бюджета для реализации мероприятий по модернизации**

**объектов коммунальной инфраструктуры,**

**за "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" квартал 20\_\_\_\_\_ года**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Сметная стоимость объекта в утвержденных ценах/в текущих ценах | Плановые расходы | | | | Фактические расходы | | | | Процент технической готовности объекта |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |  |
| за счет областного бюджета | за счет местного бюджета | за счет внебюджетных источников | за счет областного бюджета | за счет местного бюджета | за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Глава**

**муниципального образования**

**(ФИО, подпись, дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ответственный исполнитель**

**(должность, ФИО, телефон, электронный адрес, подпись, дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

#### Приложение 3 к Порядку предоставления

#### и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

**Пояснительная записка**

**к отчету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ивановской области)**

**об использовании средств, предоставленных из областного**

**бюджета для реализации мероприятий по модернизации**

**объектов коммунальной инфраструктуры**

Приводится подробная информация о направлениях расходования в 20\_\_\_ году органом местного самоуправления средств областного бюджета в рамках определенного назначения с приложением следующих документов, заверенных в установленном порядке:

- справки о стоимости выполненных работ, оказанных услуг;

- акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг;

- иные документы, подтверждающие необходимость оплаты затрат, предусмотренных сметным расчетом, утвержденным в установленном законодательством порядке по реализации заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- подтверждающие документы в части софинансирования мероприятий за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.

**Руководитель уполномоченного**

**органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Лицо, ответственное за составление**

**пояснительной записки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**М.П.**

Приложение 2 к подпрограмме «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры Вичугского муниципального района»

**Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета**

**Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района**

**на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения**

1. Субсидии предоставляются бюджету Вичугского муниципального района для реализации мероприятий на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе на приобретение материальных ресурсов для реализации мероприятий (далее - Мероприятия) по:

- замене ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;

- замене отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах жизнеобеспечения;

- замене отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на объектах электрохозяйства;

- тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- техническому перевооружению объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;

- капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;

- реконструкции объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;

- строительству объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, электрохозяйства;

- диспетчеризации объектов коммунальной инфраструктуры;

- учету расхода теплоносителя на границах балансовой принадлежности объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:

а) финансирование расходного обязательства Вичугского муниципального района в размере не **менее 0,1%**;

б) проведение работ в рамках Мероприятий собственными производственными и человеческими ресурсами организации, эксплуатирующей соответствующие системы жизнеобеспечения, либо ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования, без включения затрат, понесенных в результате проведенных работ, в тарифные решения на соответствующие услуги или в выставляемые потребителям счета за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

В случае если осуществляется новое строительство объектов, то работы в рамках Мероприятий проводятся собственными производственными и человеческими ресурсами организации, которая проводит данное строительство, без включения затрат, понесенных в результате проведенных работ, в тарифные решения на соответствующие услуги или в выставляемые потребителям счета за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Если стоимость материальных ресурсов, необходимых для реализации Мероприятия, превышает пять миллионов рублей, то организации коммунального комплекса и (или) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, и (или) организации, осуществляющие новое строительство, вправе привлекать подрядные организации для производства работ при условии сокращения финансирования Мероприятия в рамках производственной программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и (или) инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности, и (или) инвестиционной программы в сфере электроснабжения (далее - Программы) на сумму предоставленной субсидии из областного бюджета.

3. Распределение Субсидий осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее - Департамент) по результатам отбора муниципальных образований Ивановской области (далее - Отбор).

4. Отбор осуществляется Департаментом ежегодно, в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной Подпрограммы на текущий финансовый год.

5. Извещение о проведении Отбора за пять дней до даты проведения Отбора публикуется на сайте Департамента.

6. Для участия в Отборе отдел коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в срок, указанный в извещении о проведении Отбора, направляют в Департамент по указанному им адресу:

а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) пояснительную записку, в которой должны быть указаны:

- наименование объекта, бюджетное финансирование которого предполагает Мероприятие;

- наименование получателя Субсидий;

- описание эффекта от реализации Мероприятия для муниципального образования, в том числе с указанием основных (существенных) показателей реализации данного мероприятия;

в) документы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов, необходимых для реализации Мероприятия;

г) документы, подтверждающие намерение организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, на котором планируется реализация Мероприятия, либо ресурсоснабжающей организации, либо организации, осуществляющей новое строительство объектов, произвести работы собственными производственными и человеческими ресурсами без включения затрат, понесенных в результате произведенных работ, в тариф на соответствующие услуги или выставляемые потребителям счета за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; при стоимости материальных ресурсов, необходимых для реализации Мероприятия, превышающей пять миллионов рублей, и наличии Мероприятия в Программах - документы, подтверждающие сокращение финансирования Мероприятия в рамках Программ на сумму предоставляемой субсидии из областного бюджета;

д) документы об оценке технического состояния объектов инфраструктуры и/или инженерных сетей, на которых предполагается реализация Мероприятия;

е) документы, подтверждающие наличие графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Заявка на участие в Отборе подписывается главой муниципального образования либо лицом, официально его замещающим.

7. Муниципальные образования допускаются к участию в Отборе при реализации следующих мероприятий:

- представление обращения главы Вичугского муниципального района о выделении Субсидии;

- представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8.Распределение субсидий муниципальным образованиям между муниципальными образованиями ивановской области осуществляется в пределах утвержденного объема финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета ивановской области в текущем году и утверждается постановлением Правительства Ивановской области.

9.Предоставление Субсидий муниципальным образованиям осуществляется в следующем порядке:

Средства для предоставления Субсидий перечисляются Департаментом финансов Ивановской области на лицевой счет Департамента, открытый в управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Департамент перечисляет Субсидию в установленном порядке на счет по учету средств Вичугского муниципального района, открытый управлению Федерального казначейства по Ивановской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Ивановской области.

Учет операций, связанных с использованием Субсидий, осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в управлении Федерального казначейства по Ивановской области.

Субсидии предоставляются на основании заключаемого соглашения между Департаментом и администрацией Вичугского муниципального района о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), содержащего следующие положения:

а) целевое назначение Субсидии;

б) размер предоставляемой Субсидии;

в) условия предоставления и расходования Субсидии;

г) обязательство Вичугского муниципального района о представлении по формам и в сроки, установленные Департаментом, отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из Соглашения;

д) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;

е) ответственность сторон за нарушение Соглашения.

При поступлении Субсидий из областного бюджета в бюджет Вичугского муниципального района Ивановской области отдел финансов администрации Вичугского муниципального района Ивановской области перечисляет поступившие средства на счет Главного распорядителя средств – Комитета имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального района Ивановской области, которые в пятидневный срок направляют их на лицевые счета организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий.

10.Расходование средств, полученных от администрации Вичугского муниципального района Ивановской области, а также отбор инвесторов для привлечения средств внебюджетных источников на реализацию Мероприятий проводится организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация Мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

11.Контроль за целевым использованием средств организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация Мероприятий, осуществляется администрацией Вичугского муниципального района Ивановской области. Ответственность за целевое расходование средств в организации возлагается на руководителя данной организации.

12.Контроль за соблюдением Вичугского муниципального района Ивановской области настоящего Порядка осуществляется Департаментом - главным распорядителем средств областного бюджета и службой государственного финансового контроля Ивановской области.

#### Приложение 1 к Порядку предоставления

#### и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения

**Заявка**

**для участия в отборе для предоставления субсидий бюджетам**

**муниципальных образований Ивановской области**

**на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ивановской области)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование уполномоченного органа местного самоуправления**

**муниципального образования Ивановской области)**

заявляет о намерении участвовать в отборе для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, для чего представляет на рассмотрение Комиссии по отбору следующие мероприятия (в порядке их приоритетности):

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Организация, эксплуатирующая объект | Срок реализации мероприятия | Перечень материальных ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | Объем материальных ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | Стоимость материальных ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого | | | | |  |

**Глава**

**муниципального образования**

**(ФИО, подпись, дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ответственный исполнитель**

**(должность, ФИО, телефон, электронный адрес, подпись, дата): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

#### Приложение 2 к Порядку предоставления

#### и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджету Вичугского муниципального района на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения

**Отчет**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования Ивановской области)**

**об использовании субсидий, предоставленных бюджетам**

**муниципальных образований Ивановской области**

**на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма субсидии областного бюджета, рублей | Перечень приобретенных материальных ресурсов | Объем приобретенных материальных ресурсов (количество) | Израсходовано приобретенных материальных ресурсов (количество) | Процент технической готовности объекта |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Глава**

**муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи) (дата)**

**М.П.**

**Руководитель финансового**

**органа администрации**

**муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи) (дата)**

**М.П.**

**Руководитель организации**

**коммунального комплекса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи) (дата)**

**М.П.**