СОВЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

Совета Вичугского муниципального района

Об итогах отопительного периода 2023-2024 годов и подготовке к новому отопительному периоду

Принято

Советом Вичугского муниципального района

30 мая 2024 года

Заслушав информацию об итогах отопительного периода 2023-2024 годов и подготовке к новому отопительному периоду, представленную заместителем главы администрации Вичугского муниципального района, начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства Догадкиным А.Н., Совет Вичугского муниципального района        р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2023-2024 годов и подготовке к новому отопительному периоду (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета

Вичугского  муниципального района                                                          А.Ю.Осин

г. Вичуга

30 мая 2024 года

№ 27

Приложение

к решению Совета

Вичугского муниципального района

от 30.05.2024 № 27

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2023-2024 годов и подготовке к новому

отопительному периоду

Теплоснабжение

В соответствии с постановлением администрации от 25.09.2023 № 464-п отопительный период 2023 - 2024 г.г. на территории Вичугского муниципального района начат с 01 октября 2023 года.

До начала отопительного сезона котельными были получены паспорта готовности. Управляющими компаниями в установленные сроки направлены паспорта готовности на жилые дома в Службу государственной жилищной инспекции Ивановской области. Администрацией Вичугского муниципального района, а также администрациями городских поселений получены паспорта готовности к отопительному сезону, выдаваемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В целом прошедший отопительный сезон прошел удовлетворительно, без серьезных срывов в подаче коммунальных услуг населению и сторонним потребителям. Аварий на системах теплоснабжения Вичугского муниципального района не зарегистрировано.

Всего на территории Вичугского района 12 котельных, 22 км. тепловых сетей, 65 км. водопроводных сетей, 28 км. канализационных сетей, 591 МКД в целом по району.

Ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями своевременно были подготовлены к работе в зимних условиях муниципальные котельные, инженерные коммуникации и жилые дома, в том числе:

заменено 1800 метров тепловых сетей (600 метров в п. Ново-Писцово и 1200 метров п. Старая Вичуга);

проведена изоляция  400 метров тепловых сетей в п. Каменка и 100 метров в п. Старая Вичуга;

проведен текущий ремонт зданий котельных.

Благодаря участию в заявочной компании, проводимой Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в рамках государственной программы Ивановской области, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п, Вичугскому муниципальному району была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 5,4 млн. руб. на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

За счет данных средств выполнены следующие мероприятия в сфере теплоснабжения:

заменены пластинчатый теплообменник и газовый котел в котельной № 5 в п. Каменка, а также проведено утепление 400 пог. метров теплотрассы современным теплоизоляционным материалом;

произведена замена ветхого участка теплотрассы в п. Ново-Писцово (600 метров), а также запорной арматуры;

проведены мероприятия по техническому перевооружению квартальной газовой котельной в п. Ново-Писцово на ул. Лесная, д. 2-Б – приобретено высокотехнологичное и дорогостоящее газовое и электронное оборудование.

Ресурсоснабжающими организациями в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду планируется проведение масштабных работ по подготовке котельных и сетей к работе:

замена ветхих участков тепловых сетей, восстановление нарушенной теплоизоляции;

текущий ремонт зданий котельных;

текущий ремонт котлов, а также вспомогательного оборудования.

В рамках предоставленной Департаментом ЖКХ субсидии в размере 4,2 млн. рублей будет продолжена реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В сфере теплоснабжения запланированы мероприятия по ремонту в котельной п. Каменка. В рамках мероприятий предусмотрена замена  2-х теплообменников и 2-х сетевых насосов в котельной. Также запланированы мероприятия по ремонту тепловой сети в п. Каменка, а именно замена 1100 метров ветхих сетей, утепление 500 пог.метров теплотрассы современным теплоизоляционным материалом, замена запорной арматуры.

Водоснабжение и водоотведение

В 2023 году ресурсоснабжающими организациями Вичугского муниципального района выполнена следующая подготовительная работа:

произведена заменена 15 глубинных насосов на артезианских скважинах;

выполнен текущий ремонт двух насосных станций водопровода в п. Старая Вичуга;

выполнен ремонт 16-ти канализационных колодцев.

В 2024 году запланированы следующие мероприятия:

замена 5-ти глубинных насосов на артезианских скважинах;

замена 600 метров водопроводной сети в п. Старая Вичуга;

ревизия оборудования насосных станций водопровода в п. Старая Вичуга;

очистка и ремонт 16-ти канализационных колодцев.

На данные мероприятия планируется затратить 360 тыс. рублей.